# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# AlmaTrack — Платформа контроля занятости студентов

### Версия 1.0 | Хакатон | 27 февраля — 1 марта 2025

### Статус: УТВЕРЖДЕНО К ИСПОЛНЕНИЮ

## ОГЛАВЛЕНИЕ

- Общие 	сведения о проекте

- SMART-цели

- Архитектура 	системы

- Модели данных

- Функциональные 	требования

- Технологический 	стек

- Структура 	репозитория и GitHub-процесс

- Бэклог 	и распределение задач

- Таймлайн 	48 часов

- Геймификация 	— детальная механика

- 7 	уникальных идей для особенности проекта

- Техническая 	карта реализации

- Реестр рисков

- KPI и 	метрики успеха

- Стратегия 	тестирования и деплоя

- Питч-дека 	и презентация

- Definition of Done

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

### 1.1 Название и суть

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Название | AlmaTrack |
| Расшифровка | Alma mater + Track (карьерный трекинг) |
| Тип продукта | Telegram-бот для студентов/выпускников + Веб-дашборд для вуза |
| Дедлайн | 1 марта 2025, 14:30 |
| Формат старта | 27 февраля 2025, вечер (~16:00) |
| Эффективное время | ~48 рабочих часов |

### 1.2 Команда и роли

| Роль | Навыки | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Программист 1 (П1) | Python, aiogram, FastAPI, SQLite, Redis, Git/CI | Telegram-бот, Backend API, БД, деплой, seed-данные |
| Программист 2 (П2) | Python, HTML/CSS, Java, Kotlin, C/C++ | Веб-дашборд (Flask/Jinja2), Chart.js, верстка, фронтенд |
| Дизайнер (Д) | Figma (50/50) | UI/UX макеты в Figma, питч-дека, презентационные материалы |
| Командир | — | Координация, постановка задач, ревью, помощь везде, ответственность за команду |

### 1.3 Проблема и решение

Проблема (3 факта для комиссии):

- Вуз теряет связь со студентами с 	2–3 курса — не знает, где и кем они 	работают

- Учебная практика превращается в 	«бумажную» — студент числится на 	кафедре, реально работает в компании

- Учебные программы обновляются без 	понимания реального рынка труда

Решение AlmaTrack:

Ответственность за команду Telegram-бот превращает скучную «отчётность» в персональный карьерный трекер с геймификацией. Студент получает личную пользу — вуз получает обезличенную аналитику. Ни шпионажа, ни бюрократии.

Главная ценность по аудиториям:

| Аудитория | Главная ценность |
| --- | --- |
| Студент 2–4 курса | Карьерный прогресс-бар, бейджи, рекомендации вакансий, статистика по факультету |
| Выпускник | Нетворкинг, менторство, мероприятия вуза, видеть карьерные траектории однокурсников |
| Вуз (деканат) | Обезличенная аналитика: топ работодателей, уровни доходов, карьерный рост по годам |

## 2. SMART-ЦЕЛИ

| # | Цель | Специфика | Метрика | Дедлайн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Telegram-бот принимает и сохраняет данные о занятости | Онбординг + /update_job + /profile | Данные пишутся в SQLite, бот отвечает без ошибок | Ч+16 |
| G2 | Геймификация работает end-to-end | XP, 5+ бейджей, 5 уровней | Бот выдаёт бейджи и XP по логике условий | Ч+24 |
| G3 | Веб-дашборд отображает аналитику по seed-данным | 4 графика + счётчики + фильтры | Страница открывается в браузере, графики рендерятся | Ч+32 |
| G4 | Прототип в Figma готов для презентации | 6 экранов | Дизайнер сдал, выглядит как продукт | Ч+22 |
| G5 | Сквозная демонстрация без ошибок | Бот → БД → API → Дашборд | Live-демо проходит без падений 3 раза подряд | Ч+44 |

## 3. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

╔══════════════════════════════════════════════════════════════╗

║                     AlmaTrack System                         ║

╠══════════════════╦═══════════════════════════════════════════╣

║  TELEGRAM CLIENT ║           WEB BROWSER (вуз)              ║

║  (студент/выпуск)║     http://192.168.x.x:8000              ║

╠══════════════════╬═══════════════════════════════════════════╣

║                  ║                                           ║

║  aiogram 3.x     ║        Flask + Jinja2                    ║

║  Telegram Bot    ║        Web Dashboard                     ║

║                  ║                                           ║

╠══════════════════╩═══════════════════════════════════════════╣

║                                                              ║

║                  FastAPI (REST API)                          ║

║                  /api/stats  /api/users  /api/health         ║

║                                                              ║

╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣

║                                                              ║

║           SQLite (основное хранилище)                        ║

║           Redis  (кэш сессий бота, rate limiting)            ║

║                                                              ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════╝

Принцип разделения:

- bot/ — 	только aiogram-хендлеры и Telegram-логика

- api/ — 	FastAPI, предоставляет данные дашборду

- web/ — 	Flask-приложение, только фронтенд и шаблоны

- db/ — 	модели, миграции, seed

- core/ — 	бизнес-логика (геймификация, статистика) 	— шарится между ботом и API

## 4. МОДЕЛИ ДАННЫХ

### 4.1 ERD (текстовое представление)

users ──────────────< employment

│                       │

└──────────────< user_progress

│

└──────────────< achievements

│

└──────────────< events_attendance

### 4.2 Таблицы

-- ============================================================

-- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

-- ============================================================

CREATE TABLE users (

telegram_id     INTEGER PRIMARY KEY,

username        TEXT,                    -- @username или NULL

full_name       TEXT NOT NULL,

faculty         TEXT,                    -- факультет

department      TEXT,                    -- кафедра

enrollment_year INTEGER,                 -- год поступления

graduation_year INTEGER,                 -- год выпуска (NULL если ещё учится)

is_alumni       BOOLEAN DEFAULT FALSE,

city            TEXT,

privacy_level   INTEGER DEFAULT 1,       -- 1=стандарт, 2=максимум приватности

created_at      TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

last_active     TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

-- ============================================================

-- ЗАНЯТОСТЬ (история работ)

-- ============================================================

CREATE TABLE employment (

id              INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

user_id         INTEGER NOT NULL REFERENCES users(telegram_id),

company_name    TEXT NOT NULL,

company_domain  TEXT,                    -- IT / финтех / медиа / etc.

city            TEXT,

work_format     TEXT CHECK(work_format IN ('office','remote','hybrid')),

position_title  TEXT NOT NULL,

position_level  TEXT CHECK(position_level IN ('intern','junior','middle','senior','lead','cto')),

started_at      DATE NOT NULL,

ended_at        DATE,                    -- NULL = текущее место работы

is_current      BOOLEAN DEFAULT TRUE,

is_hidden       BOOLEAN DEFAULT FALSE,   -- студент может скрыть запись

created_at      TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

-- ============================================================

-- ПРОГРЕСС И XP (геймификация)

-- ============================================================

CREATE TABLE user_progress (

user_id         INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES users(telegram_id),

xp_points       INTEGER DEFAULT 0,

current_level   INTEGER DEFAULT 1,       -- 1-5

streak_days     INTEGER DEFAULT 0,       -- дней активности подряд

last_xp_gain    TIMESTAMP,

total_updates   INTEGER DEFAULT 0        -- сколько раз обновлял данные

);

-- ============================================================

-- БЕЙДЖИ И АЧИВКИ

-- ============================================================

CREATE TABLE achievements (

id              INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

user_id         INTEGER NOT NULL REFERENCES users(telegram_id),

badge_code      TEXT NOT NULL,           -- FIRST_JOB, UPDATED, etc.

awarded_at      TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

UNIQUE(user_id, badge_code)              -- нельзя получить дважды

);

-- ============================================================

-- МЕРОПРИЯТИЯ (для выпускников)

-- ============================================================

CREATE TABLE events (

id              INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

title           TEXT NOT NULL,

description     TEXT,

event_date      TIMESTAMP,

event_type      TEXT,                    -- meetup / lecture / mentor / career_fair

min_level       INTEGER DEFAULT 1,       -- минимальный уровень для доступа

created_at      TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

-- ============================================================

-- ПОСЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

-- ============================================================

CREATE TABLE events_attendance (

user_id         INTEGER REFERENCES users(telegram_id),

event_id        INTEGER REFERENCES events(id),

registered_at   TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

PRIMARY KEY (user_id, event_id)

);

## 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 5.1 Telegram-бот (студент/выпускник)

#### Команды MVP

| Команда | Описание | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| /start | Онбординг: роль → факультет → год → первые данные о работе | P0 |
| /profile | Карточка пользователя: текущая работа, уровень, XP, бейджи | P0 |
| /update | Обновить данные о работе (смена компании/должности/уровня) | P0 |
| /stats | Персональная статистика + анонимное сравнение с факультетом | P1 |
| /privacy | Экран приватности: что видит вуз, что видите только ты | P0 |
| /achievements | Все бейджи: полученные и заблокированные (мотивация) | P1 |
| /events | Мероприятия вуза (фильтр по уровню доступа пользователя) | P1 |
| /help | Справка по командам | P1 |

#### Онбординг-флоу (детально)

/start

│

├─► Экран 1: "Привет! Я AlmaTrack — твой карьерный дневник"

│   [Короткое объяснение: что бот делает и что вуз НЕ видит]

│   [Кнопка: Начать →]

│

├─► Экран 2: Выбор роли

│   [🎓 Я студент] [📋 Я выпускник]

│

├─► Экран 3: Данные профиля

│   Факультет (кнопки из предустановленного списка с разделением на категории и с пагинецией)

│   Год поступления (кнопки: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и т.д. с возможность перемотки)

│

├─► Экран 4: "Ты сейчас работаешь?"

│   [✅ Да, работаю] [🔍 Ищу работу] [❌ Нет]

│

├─► [Если Да] Экран 5: Ввод данных о работе

│   → Компания (текстовый ввод)

│   → Город/формат (кнопки: Москва/СПб/Другой | Офис/Удалёнка/Гибрид)

│   → Должность (текстовый ввод)

│   → Уровень (кнопки: Стажёр/Junior/Middle/Senior/Lead)

│

└─► Финал: 🎉 Бейдж "Первый шаг" + +50 XP

→ Показ карточки профиля

→ Кнопка: [Посмотреть мои достижения]

### 5.2 Веб-дашборд (вуз)

#### Страницы

| Страница | URL | Описание | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| Логин | /login | Простая авторизация (логин+пароль из .env) | P0 |
| Главная | / | 4 графика + счётчики | P0 |
| Аналитика | /analytics | Расширенные фильтры и детализация | P1 |
| Выпускники | /alumni | Таблица (обезличенная): факультет, уровень, компания | P1 |
| Мероприятия | /events | CRUD мероприятий (создать/удалить) | P2 |

#### Главная страница — 4 блока

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│  📊 247 студентов  🏢 89 компаний  🌍 12 городов     │

│  (живые счётчики из БД)                              │

├─────────────────────┬────────────────────────────────┤

│  Топ-10 работодате- │  Распределение по уровням      │

│  лей (горизонт. бар)│  (пай-чарт: intern/jr/mid/sr)  │

├─────────────────────┼────────────────────────────────┤

│  Карьерный рост     │  Топ-7 городов                 │

│  по годам выпуска   │  (горизонтальный бар-чарт)     │

│  (линейный график)  │                                │

└─────────────────────┴────────────────────────────────┘

Фильтры (над графиками):

[Факультет ▼] [Год выпуска ▼] [Формат работы ▼] [Сбросить]

## 6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

### 6.1 Backend (Бот + API)

| Компонент | Технология | Версия | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Менеджер зависимостей | uv | latest | Быстрее pip, lockfile, требование кейса |
| Python | CPython | 3.11+ | Стабильный, совместим со всем стеком |
| Telegram-бот | aiogram | 3.x | Async, FSM, современная архитектура |
| REST API | FastAPI | 0.110+ | Автодокументация, async, pydantic |
| ORM | SQLAlchemy | 2.x | async-поддержка, легко мигрировать на PostgreSQL |
| БД | SQLite | встроенная | MVP, нет зависимостей, файловая |
| Кэш / сессии | Redis | 7.x | FSM-хранилище aiogram |
| ASGI-сервер | uvicorn | latest | Стандарт для FastAPI |
| Конфиг | pydantic-settings | 2.x | Типизированный .env |

### 6.2 Frontend (Дашборд)

| Компонент | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Веб-фреймворк | Flask | Простой, шаблонизатор Jinja2, П2 знаком |
| Шаблоны | Jinja2 | Встроен в Flask |
| CSS-фреймворк | Tailwind CSS (CDN) | Быстрая верстка, современный вид |
| Графики | Chart.js (CDN) | Простой API, красивые графики из коробки |
| Иконки | Heroicons или Feather (CDN) | Бесплатные SVG-иконки |

### 6.3 Инфраструктура

| Компонент | Решение |
| --- | --- |
| Деплой | Ноутбук П1 (Arch Linux), раздача через роутер |
| Порты | Бот: async (не занимает порт), API: :8000, Web: :5000 |
| Процесс-менеджер | tmux — 3 сессии: бот, API, веб |
| Переменные окружения | .env файл + pydantic-settings |
| Git-хостинг | GitHub, приватный репозиторий |

### 6.4 pyproject.toml (структура для uv)

[project]

name = "almatrack"

version = "0.1.0"

requires-python = ">=3.11"

dependencies = [

"aiogram>=3.4.0",

"fastapi>=0.110.0",

"uvicorn[standard]>=0.27.0",

"sqlalchemy[asyncio]>=2.0.0",

"aiosqlite>=0.20.0",

"redis>=5.0.0",

"pydantic-settings>=2.0.0",

"flask>=3.0.0",

"httpx>=0.27.0",        # для Flask → FastAPI запросов

"alembic>=1.13.0",      # опционально, для миграций

]

[tool.uv]

dev-dependencies = [

"pytest>=8.0.0",

"pytest-asyncio>=0.23.0",

"faker>=24.0.0",         # для seed-данных

]

## 7. СТРУКТУРА РЕПОЗИТОРИЯ И GITHUB-ПРОЦЕСС

### 7.1 Структура файлов

almatrack/

│

├── .env.example                    # Шаблон переменных окружения

├── .gitignore                      # .env, __pycache__, .db, etc.

├── pyproject.toml                  # uv зависимости

├── uv.lock                         # Lockfile

├── README.md                       # Быстрый старт

│

├── bot/                            # П1 — Telegram-бот

│   ├── __init__.py

│   ├── main.py                     # Точка входа бота

│   ├── config.py                   # Настройки бота

│   ├── keyboards/

│   │   ├── __init__.py

│   │   ├── main.py                 # Главные клавиатуры

│   │   └── onboarding.py           # Клавиатуры онбординга

│   ├── handlers/

│   │   ├── __init__.py

│   │   ├── start.py                # /start и онбординг FSM

│   │   ├── profile.py              # /profile

│   │   ├── employment.py           # /update

│   │   ├── stats.py                # /stats

│   │   ├── privacy.py              # /privacy

│   │   ├── achievements.py         # /achievements

│   │   └── events.py               # /events

│   └── states/

│       ├── __init__.py

│       ├── onboarding.py           # FSM States для онбординга

│       └── employment.py           # FSM States для ввода работы

│

├── api/                            # П1 — FastAPI

│   ├── __init__.py

│   ├── main.py                     # Точка входа API

│   ├── routers/

│   │   ├── stats.py                # /api/stats/*

│   │   ├── users.py                # /api/users/* (admin)

│   │   └── events.py               # /api/events/*

│   └── schemas.py                  # Pydantic модели ответов

│

├── web/                            # П2 — Flask дашборд

│   ├── __init__.py

│   ├── app.py                      # Точка входа Flask

│   ├── auth.py                     # Простая авторизация

│   ├── templates/

│   │   ├── base.html               # Базовый шаблон (навбар, футер)

│   │   ├── login.html

│   │   ├── dashboard.html          # Главная с графиками

│   │   ├── analytics.html          # Расширенная аналитика

│   │   └── alumni.html             # Таблица выпускников

│   └── static/

│       ├── css/

│       │   └── custom.css          # Кастомные стили поверх Tailwind

│       └── js/

│           ├── charts.js           # Инициализация Chart.js

│           └── filters.js          # Логика фильтров

│

├── core/                           # Общая бизнес-логика (шарится)

│   ├── __init__.py

│   ├── gamification.py             # XP, бейджи, уровни

│   └── formatters.py               # Форматирование текста для бота

│

└── db/                             # База данных

├── __init__.py

├── base.py                     # SQLAlchemy Base, engine, session

├── models.py                   # Все ORM-модели

├── crud.py                     # CRUD-операции

└── seed.py                     # Генерация тестовых данных

### 7.2 .env.example

# Telegram

BOT_TOKEN=your_bot_token_here

# Redis

REDIS_URL=redis://localhost:6379/0

# База данных

DATABASE_URL=sqlite+aiosqlite:///./almatrack.db

# Web Dashboard

DASHBOARD_LOGIN=admin

DASHBOARD_PASSWORD=almatrack2025

DASHBOARD_SECRET_KEY=change-me-in-production

# API

API_HOST=0.0.0.0

API_PORT=8000

# Flask

FLASK_HOST=0.0.0.0

FLASK_PORT=5000

API_BASE_URL=http://localhost:8000

### 7.3 .gitignore

.env

*.db

*.db-shm

*.db-wal

__pycache__/

*.pyc

.venv/

.uv/

*.egg-info/

dist/

.pytest_cache/

### 7.4 GitHub-процесс (48 часов)

#### Ветки

| Ветка | Владелец | Назначение |
| --- | --- | --- |
| main | Все | Стабильный код, только через PR |
| dev | Все | Интеграционная ветка, merge сюда |
| feature/bot-core | П1 | Ядро бота, онбординг |
| feature/bot-gamification | П1 | Геймификация |
| feature/api | П1 | FastAPI эндпоинты |
| feature/web-dashboard | П2 | Веб-дашборд |
| feature/web-charts | П2 | Графики Chart.js |

#### Правила работы с Git

# Старт задачи

git checkout dev

git pull origin dev

git checkout -b feature/имя-задачи

# Коммит (формат)

git commit -m "feat(bot): add onboarding FSM flow"

git commit -m "feat(web): add Chart.js bar chart for employers"

git commit -m "fix(db): fix null constraint on employment.city"

git commit -m "chore(seed): add 30 test users with employment data"

# Merge каждые 4 часа (или при завершении задачи)

git checkout dev

git merge feature/имя-задачи

git push origin dev

#### Prefixes коммитов

| Prefix | Значение |
| --- | --- |
| feat | Новая функциональность |
| fix | Исправление бага |
| chore | Конфигурация, зависимости, seed |
| style | CSS, форматирование (без логики) |
| refactor | Рефакторинг без изменения поведения |
| docs | Документация |

#### Merge в main — только перед демо (Ч+44)

## 8. БЭКЛОГ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ

### 🔴 P0 — Ядро (без этого нет продукта)

| ID | Задача | Часы | Владелец | Зависит от | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Инициализация репо, pyproject.toml, .env.example | 0.5ч | П1 | — | ☐ |
| T02 | db/models.py: все 5 таблиц + SQLAlchemy ORM | 2ч | П1 | T01 | ☐ |
| T03 | db/base.py: async engine, session factory | 0.5ч | П1 | T02 | ☐ |
| T04 | bot/main.py: запуск aiogram, Redis FSM-хранилище | 0.5ч | П1 | T01 | ☐ |
| T05 | bot/handlers/start.py: FSM онбординг (6 шагов) | 3ч | П1 | T03, T04 | ☐ |
| T06 | bot/handlers/employment.py: ввод и сохранение работы | 2ч | П1 | T05 | ☐ |
| T07 | core/gamification.py: XP, уровни, логика бейджей | 2ч | П1 | T03 | ☐ |
| T08 | Интеграция геймификации в T05 и T06 | 1ч | П1 | T06, T07 | ☐ |
| T09 | api/main.py + api/routers/stats.py (4 эндпоинта) | 2ч | П1 | T03 | ☐ |
| T10 | db/seed.py: 30 пользователей + 40 записей занятости | 2ч | П1 | T03 | ☐ |
| T11 | web/app.py: Flask запуск + авторизация | 1ч | П2 | T01 | ☐ |
| T12 | web/templates/base.html: навбар, Tailwind, структура | 1.5ч | П2 | T11 | ☐ |
| T13 | web/templates/dashboard.html: 4 блока-заглушки | 1.5ч | П2 | T12 | ☐ |
| T14 | web/static/js/charts.js: 4 графика из API | 3ч | П2 | T09, T13 | ☐ |
| T15 | Счётчики на главной (студенты / компании / города) | 0.5ч | П2 | T14 | ☐ |

### 🟠 P1 — Важно для демо

| ID | Задача | Часы | Владелец | Зависит от |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T16 | bot/handlers/profile.py: /profile карточка | 1.5ч | П1 | T07 |
| T17 | bot/handlers/employment.py: /update смена работы | 1.5ч | П1 | T06 |
| T18 | bot/handlers/privacy.py: /privacy экран | 1ч | П1 | T04 |
| T19 | bot/handlers/achievements.py: /achievements | 1ч | П1 | T07 |
| T20 | bot/handlers/stats.py: /stats анонимное сравнение | 1.5ч | П1 | T09 |
| T21 | web/filters.js: фильтры факультет/год/формат | 2ч | П2 | T14 |
| T22 | web/templates/analytics.html: расширенная аналитика | 2ч | П2 | T14 |
| T23 | web/templates/login.html: страница входа | 0.5ч | П2 | T11 |
| T24 | Figma: экран онбординга (2 шага) | 1ч | Д | — |
| T25 | Figma: экран профиля студента | 1ч | Д | — |
| T26 | Figma: экран ввода работы | 1ч | Д | — |
| T27 | Figma: экран достижений/бейджей | 1ч | Д | — |
| T28 | Figma: экран дашборда вуза | 1.5ч | Д | — |
| T29 | Figma: экран приватности | 1ч | Д | — |

### 🟡 P2 — Хорошо иметь

| ID | Задача | Часы | Владелец |
| --- | --- | --- | --- |
| T30 | web/templates/alumni.html: таблица выпускников | 1.5ч | П2 |
| T31 | Уведомления от вуза через бот (broadcast) | 1.5ч | П1 |
| T32 | /events: список мероприятий в боте | 1ч | П1 |
| T33 | api/routers/events.py: CRUD мероприятий | 1.5ч | П1 |
| T34 | Экспорт статистики в CSV (кнопка на дашборде) | 1ч | П2 |
| T35 | Питч-дека (10 слайдов) | 3ч | Д |

### 🟢 P3 — Концептуально (в презентации, не в коде)

| ID | Идея | Описание |
| --- | --- | --- |
| C01 | Telegram Mini App | Полноценный веб-интерфейс внутри Telegram |
| C02 | Карта выпускников | Интерактивная карта России/мира |
| C03 | Умные рекомендации | ML-подбор вакансий по профилю |
| C04 | Менторская сеть | Matching студент ↔ выпускник-ментор |
| C05 | API для HR | Платный доступ компаний к агрегированным данным |

## 9. ТАЙМЛАЙН 48 ЧАСОВ

Старт: 27 февраля, ~19:00 | Финиш: 1 марта, ~10:00

### Общая карта по фазам

| Фаза | Часы | Название | Цель фазы |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф1 | Ч+0 → Ч+4 | Фундамент | Репо, структура, модели БД, окружение |
| Ф2 | Ч+4 → Ч+14 | Ядро бота | Онбординг, ввод работы, сохранение в БД |
| Ф3 | Ч+14 → Ч+22 | Геймификация + API | XP, бейджи, FastAPI эндпоинты |
| Ф4 | Ч+22 → Ч+30 | Дашборд | HTML, Chart.js, фильтры, дизайн Figma |
| Ф5 | Ч+30 → Ч+38 | Полировка | /profile, /update, /stats, analytics page |
| Ф6 | Ч+38 → Ч+44 | Интеграция | Seed-данные, сквозное тестирование |
| Ф7 | Ч+44 → Ч+48 | Демо | Деплой, репетиция, финальная проверка |

### Детальный таймлайн по часам

| Время | П1 (Бот/API) | П2 (Веб/Фронт) | Дизайнер |
| --- | --- | --- | --- |
| Ч+0–2 | T01: Репо, pyproject.toml, uv init | T11: Flask setup, base structure | Изучение кейса, вайрфреймы в Figma |
| Ч+2–4 | T02+T03: ORM модели, DB engine | T12: base.html + Tailwind | Цветовая схема, компоненты |
| Ч+4–8 | T04+T05: Bot init + FSM онбординг | T13: dashboard.html заглушки | T24: Экран онбординга |
| Ч+8–12 | T06: employment.py ввод работы | T14 (начало): Chart.js setup | T25+T26: Профиль + ввод работы |
| Ч+12–14 | T07: gamification.py логика | T14 (продолжение): 4 графика | T27: Экран бейджей |
| Ч+14–16 | T08: интеграция геймификации в бот | T15: счётчики на главной | T28: Дашборд вуза |
| Ч+16–18 | T09: FastAPI + stats эндпоинты | T23: login.html | T29: Экран приватности |
| Ч+18–20 | T10: seed.py (30 юзеров) | T21: filters.js фильтры | T35: начало питч-деки |
| Ч+20–24 | T16+T18: /profile + /privacy | T22: analytics.html | T35: продолжение деки |
| Ч+24–28 | T17+T19: /update + /achievements | T30: alumni.html | T35: финальная дека |
| Ч+28–32 | T20: /stats сравнение по факультету | CSS полировка дашборда | Финальный ревью макетов |
| Ч+32–36 | T31+T32: уведомления + /events | T34: экспорт CSV | Слайды для репетиции |
| Ч+36–40 | Bugfix бота, edge cases | Bugfix дашборда | Финальная верстка деки |
| Ч+40–44 | Сквозное тестирование, деплой | Проверка на телефоне через роутер | Репетиция × 2 |
| Ч+44–48 | Финальный деплой, tmux сессии | Финальная проверка доступа | Материалы готовы |

### ⚠️ Критические зависимости

T01 → T02 → T03 → T05 → T06 → T08

↘ T07 ↗

T09 → T14 (П2 не может начать графики без API)

T10 → демо (без seed нет красивого дашборда)

## 10. ГЕЙМИФИКАЦИЯ — ДЕТАЛЬНАЯ МЕХАНИКА

### 10.1 Уровни

| Уровень | Название | XP | Emoji | Привилегия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новичок | 0–99 | 🌱 | Базовый доступ к боту |
| 2 | Стажёр | 100–299 | 🚀 | Доступ к вакансиям от вуза |
| 3 | Специалист | 300–599 | 💼 | Закрытые мероприятия |
| 4 | Профи | 600–999 | 🔥 | Статус ментора (виден другим выпускникам) |
| 5 | Легенда | 1000+ | 👑 | Именная отметка в аналитике вуза |

### 10.2 Начисление XP

| Действие | XP | Кратность |
| --- | --- | --- |
| Первое заполнение профиля | +50 | 1 раз |
| Добавление места работы | +40 | каждый раз |
| Обновление данных (смена работы) | +30 | каждый раз |
| Повышение уровня дохода | +60 | каждый раз |
| Стрик 7 дней активности | +25 | раз в 7 дней |
| Регистрация на мероприятие | +15 | каждый раз |
| Первый вход как выпускник | +40 | 1 раз |
| Согласие стать ментором | +80 | 1 раз |

### 10.3 Бейджи (MVP — 8 штук)

| Код | Название | Условие | XP | Emoji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIRST_JOB | Первый шаг | Первая запись о работе | +50 | 🎯 |
| UPDATED | Не стоит на месте | Обновил данные впервые | +30 | 🔄 |
| REMOTE_WORKER | Удалёнщик | Работает удалённо | +20 | 🏠 |
| ALUMNI | Выпускник | Отметил получение диплома | +40 | 🎓 |
| LEVEL_UP | Рост | Повысил уровень дохода | +60 | 📈 |
| MENTOR | Ментор | Согласился на менторство | +80 | 🤝 |
| LOYAL | Свой | Активен 30+ дней | +50 | ⭐ |
| PIONEER | Первопроходец | Один из первых 100 пользователей | +100 | 🥇 |

### 10.4 Код логики геймификации (core/gamification.py)

from enum import Enum

from dataclasses import dataclass

from typing import Optional

class BadgeCode(str, Enum):

FIRST_JOB = "FIRST_JOB"

UPDATED = "UPDATED"

REMOTE_WORKER = "REMOTE_WORKER"

ALUMNI = "ALUMNI"

LEVEL_UP = "LEVEL_UP"

MENTOR = "MENTOR"

LOYAL = "LOYAL"

PIONEER = "PIONEER"

BADGE_META = {

BadgeCode.FIRST_JOB:     {"name": "Первый шаг",        "emoji": "🎯", "xp": 50},

BadgeCode.UPDATED:       {"name": "Не стоит на месте", "emoji": "🔄", "xp": 30},

BadgeCode.REMOTE_WORKER: {"name": "Удалёнщик",         "emoji": "🏠", "xp": 20},

BadgeCode.ALUMNI:        {"name": "Выпускник",          "emoji": "🎓", "xp": 40},

BadgeCode.LEVEL_UP:      {"name": "Рост",               "emoji": "📈", "xp": 60},

BadgeCode.MENTOR:        {"name": "Ментор",             "emoji": "🤝", "xp": 80},

BadgeCode.LOYAL:         {"name": "Свой",               "emoji": "⭐", "xp": 50},

BadgeCode.PIONEER:       {"name": "Первопроходец",      "emoji": "🥇", "xp": 100},

}

LEVEL_THRESHOLDS = {1: 0, 2: 100, 3: 300, 4: 600, 5: 1000}

LEVEL_NAMES = {1: "🌱 Новичок", 2: "🚀 Стажёр", 3: "💼 Специалист",

4: "🔥 Профи", 5: "👑 Легенда"}

def get_level_for_xp(xp: int) -> int:

level = 1

for lvl, threshold in sorted(LEVEL_THRESHOLDS.items()):

if xp >= threshold:

level = lvl

return level

def xp_to_next_level(xp: int) -> Optional[int]:

current = get_level_for_xp(xp)

if current == 5:

return None

next_threshold = LEVEL_THRESHOLDS[current + 1]

return next_threshold - xp

def build_progress_bar(xp: int, length: int = 10) -> str:

"""Возвращает текстовый прогресс-бар для Telegram."""

current_level = get_level_for_xp(xp)

if current_level == 5:

return "█" * length + " MAX"

current_threshold = LEVEL_THRESHOLDS[current_level]

next_threshold = LEVEL_THRESHOLDS[current_level + 1]

progress = (xp - current_threshold) / (next_threshold - current_threshold)

filled = int(progress * length)

bar = "█" * filled + "░" * (length - filled)

return f"{bar} {int(progress * 100)}%"

## 11. 7 УНИКАЛЬНЫХ ИДЕЙ ДЛЯ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

Эти идеи делают AlmaTrack незабываемым для комиссии. Часть реализуется в MVP, часть — концептуально в питч-деке.

### 💡 Идея 1: «Карьерная капсула времени»

Что это: При регистрации студент заполняет «мечту»: кем хочет работать через 3 года, в какой компании, на каком уровне. Система автоматически отправляет ему напоминание через 3 года с его же ответами и сравнением с реальностью.

Почему это особенно: Эмоциональный крючок. Студент вспомнит о платформе через 3 года — и, скорее всего, обновит данные.

Реализация в MVP: Шаг в онбординге «Кем ты хочешь стать через 3 года?» + сохранение в поле dream_goal в таблице users.

Для презентации: «Мы единственная платформа, которая напомнит тебе о твоей мечте»

### 💡 Идея 2: «Карьерный граф факультета» (анонимный)

Что это: На экране /stats бот показывает «граф типичного пути»: из каких должностей в какие переходят студенты факультета. Полностью анонимно, только агрегат.

Почему это особенно: Студент видит реальные карьерные траектории — не из интернета, а от своих однокурсников.

Пример сообщения бота:

📊 Карьерный путь на твоём факультете:

Стажёр → Junior: обычно за 8 месяцев

Junior → Middle: обычно за 18 месяцев

Ты сейчас: Junior (6 мес.)

До Middle ещё примерно: ~12 месяцев

Ты в топ 40% по скорости роста 🚀

Реализация: SQL-запрос по смене position_level в таблице employment, агрегация по faculty.

### 💡 Идея 3: «Индекс востребованности технологий»

Что это: Вуз видит в дашборде не просто «где работают», а какие технологии/стеки реально используют выпускники — и сравнивает с тем, что преподаётся.

Почему это особенно: Это прямой ответ на вопрос «как улучшить учебный план». Вместо опросов — реальные данные рынка.

Реализация: Дополнительное поле в форме работы: «Основные технологии, с которыми работаешь» (мультиселект из предустановленного списка: Python, Java, Docker, React, etc.). Бот показывает топ-10 технологий на дашборде.

Для презентации: «Вуз видит: 70% выпускников работают с Docker, но ни одного курса по Docker нет»

### 💡 Идея 4: «Режим анонима»

Что это: Студент может включить «режим анонима» — все его данные участвуют в статистике, но никакой идентификации нет вообще. Даже бот не привязан к Telegram-аккаунту в таблице пользователей.

Почему это особенно: Снимает главное возражение «это слежка». Студент, который боится — всё равно заполняет. Данные важнее идентификации.

Реализация: При /start — опция [🕶 Войти анонимно]. В этом режиме telegram_id в БД заменяется на случайный UUID, username = NULL.

### 💡 Идея 5: «Зал Славы» выпускников

Что это: На веб-странице вуза (и в боте) — публичный список выпускников уровня 5 «Легенда», которые дали согласие на публичность. Имя, факультет, текущая компания, должность.

Почему это особенно: Социальное доказательство для абитуриентов. Вуз может показывать реальных успешных выпускников без ручного сбора данных. А для выпускника — мотивация дойти до 5-го уровня.

Реализация: Поле is_public в users + страница /hall-of-fame в Flask.

### 💡 Идея 6: «Корпоративный пульс» — партнёрство с компаниями

Что это: Компании (потенциальные работодатели) могут зарегистрироваться в системе и видеть обезличенный «пульс» рынка по студентам вуза: сколько junior-специалистов выйдет в этом году, какие факультеты. Взамен — они публикуют стажировки прямо в боте.

Почему это особенно: Монетизация. Вуз получает партнёров, студенты получают релевантные вакансии, компании получают аналитику. Это не просто инструмент — это экосистема.

Реализация в MVP: В seed-данных добавить 5 «партнёрских компаний», в /events показывать их стажировки.

### 💡 Идея 7: «Тихое обновление» — интеграция с LinkedIn/HeadHunter (концепт)

Что это: Студент один раз даёт ссылку на свой HH.ru или LinkedIn профиль — система автоматически (с его согласия) подтягивает обновления о новом месте работы и предлагает подтвердить их в боте.

Почему это особенно: Устраняет главный барьер — «лень обновлять». Бот сам приходит: «Эй, ты обновил HH — ты теперь Middle в Яндексе? Подтверди — получи +60 XP 🎉»

Реализация в MVP: Не реализуется, но в питч-деке — ключевой слайд roadmap.

Для презентации: «В v2.0 мы интегрируем HH.ru API. Пользователю не нужно ничего делать вручную — бот сам напомнит об обновлении»

## 12. ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ

Эта карта — пошаговый гид. Следуйте ей по порядку, чтобы не попасть в ситуацию «бот работает, но к дашборду не подключён».

### 12.1 Порядок запуска разработки (критический путь)

ШАГ 1: Инфраструктура (П1, первые 2 часа)

└─► git init → pyproject.toml → uv sync → .env → README

ШАГ 2: База данных (П1, часы 2–4)

└─► db/base.py → db/models.py → python -c "from db.base import init_db; init_db()"

└─► Проверка: файл almatrack.db создался, все таблицы есть

ШАГ 3: Минимальный бот (П1, часы 4–6)

└─► bot/main.py → handlers/start.py (только /start без FSM)

└─► Проверка: бот отвечает на /start в Telegram

ШАГ 4: FSM онбординг (П1, часы 6–10)

└─► states/onboarding.py → полный FSM flow

└─► Проверка: можно пройти онбординг, данные записались в users

ШАГ 5: Геймификация (П1, часы 10–14)

└─► core/gamification.py → интеграция в handlers

└─► Проверка: после онбординга бот выдаёт бейдж + XP

ШАГ 6: FastAPI (П1, часы 14–18)

└─► api/main.py → api/routers/stats.py

└─► Проверка: curl http://localhost:8000/api/stats/summary возвращает JSON

ШАГ 7: Seed-данные (П1, часы 18–20)

└─► db/seed.py → python db/seed.py

└─► Проверка: в БД 30+ пользователей, API возвращает реальные данные

ШАГ 8: Flask + HTML (П2, часы 4–10, параллельно с П1)

└─► web/app.py → templates/base.html → templates/dashboard.html

└─► Проверка: http://localhost:5000 открывается, авторизация работает

ШАГ 9: Графики (П2, часы 10–18, зависит от ШАГ 6)

└─► static/js/charts.js → fetch('/api/stats/*') → Chart.js render

└─► Проверка: 4 графика отображаются с реальными данными

ШАГ 10: Интеграция (часы 36–44)

└─► Запустить все три процесса

└─► Пройти полный флоу: онбординг → данные → БД → API → дашборд обновился

└─► Запустить с телефона через роутер

### 12.2 Как запустить проект (README-раздел)

# 1. Установка uv (если нет)

curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

# 2. Клонирование и установка зависимостей

git clone https://github.com/yourteam/almatrack

cd almatrack

uv sync

# 3. Настройка окружения

cp .env.example .env

# Вставьте BOT_TOKEN и другие переменные

# 4. Запуск Redis

redis-server --daemonize yes

# 5. Инициализация БД

uv run python -c "import asyncio; from db.base import init_db; asyncio.run(init_db())"

# 6. Заполнение тестовыми данными

uv run python db/seed.py

# 7. Запуск через tmux

tmux new-session -d -s bot "uv run python bot/main.py"

tmux new-session -d -s api "uv run uvicorn api.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000"

tmux new-session -d -s web "uv run python web/app.py"

# Подключение к сессии

tmux attach -t bot

### 12.3 Ключевые API-эндпоинты (для связки дашборда)

GET /api/stats/summary

→ { total_users, total_companies, total_cities, total_alumni }

GET /api/stats/employers?faculty=&year=&format=

→ [ { company_name, count }, ... ] топ-10

GET /api/stats/levels?faculty=&year=

→ { intern: 40, junior: 80, middle: 60, senior: 30, lead: 10 }

GET /api/stats/career-growth?faculty=

→ [ { year: 2020, avg_months_to_junior: 8, avg_months_to_middle: 18 }, ... ]

GET /api/stats/cities?faculty=

→ [ { city, count }, ... ] топ-7

GET /api/health

→ { status: "ok", db: "ok", bot: "running" }

## 13. РЕЕСТР РИСКОВ

| # | Риск | Вероятность | Влияние | Митигация | Запасной план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Telegram API rate limits при демо | Низкая | Высокое | Не спамить запросами, aiogram уже обрабатывает | Показать записанное видео демо |
| R02 | П2 не успевает с дашбордом до подключения API | Высокая | Среднее | П2 использует mock-данные в JS до готовности API | Статичный HTML с захардкоженными данными |
| R03 | Redis недоступен на Arch Linux | Низкая | Высокое | Установить заранее: sudo pacman -S redis | Использовать MemoryStorage aiogram вместо Redis |
| R04 | Конфликты в репо при merge | Средняя | Среднее | Чёткое разделение: П1 = bot/+api/, П2 = web/ | Merge вручную, разбираемся вместе |
| R05 | Нет реальных данных — дашборд пустой на демо | Высокая | Высокое | seed.py обязательно запустить до демо | Запустить seed прямо во время демо («вот, добавляем студентов») |
| R06 | Бот не отвечает при демо | Средняя | Критическое | Проверить за час до, tmux сессия живёт | Показать сохранённые скриншоты переписки |
| R07 | Роутер не раздаёт доступ к сайту | Средняя | Среднее | Протестировать накануне с телефона | ngrok как запасной вариант |
| R08 | Дизайнер не успевает с Figma до презентации | Средняя | Среднее | Figma не блокирует разработку, делать параллельно | Показать скриншоты реального бота вместо макетов |
| R09 | Перегрузка П1 (много задач) | Высокая | Высокое | Передать T11-T15 полностью П2, П1 фокус на боте | Упростить дашборд до 2 графиков |

## 14. KPI И МЕТРИКИ УСПЕХА

### 14.1 Delivery KPI (хакатон)

| KPI | Цель | Метод измерения |
| --- | --- | --- |
| P0-задачи выполнены | 100% (15/15) | Чеклист бэклога |
| P1-задачи выполнены | ≥ 70% (10/14) | Чеклист бэклога |
| Live-демо без падений | 3 прогона без ошибок | Ручное тестирование |
| Seed-данные загружены | 30+ пользователей в БД | SQL-запрос |
| Figma-макеты готовы | 6 экранов | Ссылка на Figma |

### 14.2 Продуктовые KPI (для питч-деки)

| KPI | Цель (реалистичная, 6 мес.) | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| MAU (активных пользователей) | 500 студентов | ~10% от условного вуза на 5000 чел. |
| Retention D30 | ≥ 40% | Геймификация удерживает |
| Data completeness | ≥ 80% полных профилей | Мотивация бейджами |
| Бот-активация | ≥ 60% из тех, кому разослали | Низкий порог входа |
| Обновления данных/мес. | ≥ 2 на пользователя | XP за обновления |

## 15. СТРАТЕГИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И ДЕПЛОЯ

### 15.1 Тестирование (что проверить до демо)

| Тест | Команда/Действие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| БД создаётся | python -c "asyncio.run(init_db())" | Файл almatrack.db, все таблицы |
| Бот отвечает | /start в Telegram | Приветствие + кнопки |
| Онбординг | Пройти полностью | Запись в users + XP + бейдж |
| Обновление работы | /update | Новая запись в employment, старая closed |
| API работает | curl localhost:8000/api/stats/summary | JSON с данными |
| Дашборд открывается | http://localhost:5000 | Страница без ошибок |
| Графики рендерятся | Открыть дашборд после seed | 4 графика с данными |
| Фильтры работают | Выбрать факультет в фильтре | Графики обновляются |
| Доступ с телефона | Открыть http://192.168.x.x:5000 с другого устройства | Страница открылась |

### 15.2 Деплой на Arch Linux

# Проверка портов

sudo ss -tlnp | grep -E '5000|8000|6379'

# Настройка firewall (если ufw активен)

sudo ufw allow 5000/tcp

sudo ufw allow 8000/tcp

# Запуск Redis на старте

sudo systemctl enable redis

sudo systemctl start redis

# Запуск всех сервисов через tmux

tmux new-session -d -s almatrack

tmux send-keys -t almatrack "cd ~/almatrack && uv run python bot/main.py" Enter

tmux split-window -v -t almatrack

tmux send-keys -t almatrack "uv run uvicorn api.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload" Enter

tmux split-window -h -t almatrack

tmux send-keys -t almatrack "uv run python web/app.py" Enter

# Проверка что всё запущено

tmux ls

curl http://localhost:8000/api/health

curl http://localhost:5000

### 15.3 Определение «Готово к демо»

Демо считается готовым, когда:

- ☐ Бот отвечает на все команды без 	Exception в логах

- ☐ Онбординг проходится за < 2 	минут

- ☐ Дашборд открывается с телефона 	через роутер

- ☐ На дашборде видны данные (не 	пустые графики)

- ☐ Все три процесса запущены в tmux 	и не падают 10+ минут

## 16. ПИТЧ-ДЕКА И ПРЕЗЕНТАЦИЯ

### 16.1 Структура 10 слайдов

| # | Слайд | Тезис | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проблема | «Вуз теряет студентов после 2 курса. Практика — бумага. Программы — устарели.» | 45 сек |
| 2 | Почему не работает сейчас | «Анкеты деканата никто не заполняет. Нужен инструмент, которым хочется пользоваться.» | 30 сек |
| 3 | Решение — AlmaTrack | «Карьерный трекер в Telegram + аналитика для вуза. Польза для студента — данные для вуза.» | 45 сек |
| 4 | LIVE ДЕМО | Онбординг в боте → бейдж → дашборд обновился | 2.5 мин |
| 5 | Почему студент не удалит | Геймификация, статистика по факультету, вакансии, менторы. Figma-экраны. | 1 мин |
| 6 | Что видит вуз | Скриншот дашборда с живыми данными. «Индекс технологий» — прямое решение для учебных программ. | 45 сек |
| 7 | 7 уникальных фич | Капсула времени, карьерный граф, режим анонима — 3 самых сильных | 1 мин |
| 8 | Безопасность | Локальная сеть. Обезличенные данные. Студент управляет видимостью. | 30 сек |
| 9 | Roadmap | MVP (хакатон) → v1.0 (3 мес.) → Telegram Mini App → HH.ru интеграция | 30 сек |
| 10 | Команда + CTA | Кто мы. Финальный тезис. | 30 сек |

### 16.2 Ключевые фразы (выучить)

«Студент не заполняет анкету для деканата — он ведёт карьерный дневник и получает за это пользу»

«Вуз видит только агрегат. Студент видит только себя. Никто не чувствует слежки»

«Это работает прямо сейчас — заходите на http://[IP]:5000»

«Telegram не нужно скачивать. Он уже есть у 95% студентов»

«70% ваших выпускников работают с Docker, но в программе ни одного курса. AlmaTrack покажет это за 5 секунд»

### 16.3 Антикризисные ответы

«А если студент введёт фейковые данные?»

После регистрации в боте на сайт в ВУЗ приходит заявка на одобрение с ФИО, годом поступления и факультетом. Любой администратор может одобрить или отклонить заявку

«Почему Telegram, а не мобильное приложение?»

Публикация в App Store — месяцы и деньги. Telegram уже установлен у каждого студента. В roadmap — Telegram Mini App, это даёт полноценный UI без отдельного приложения.

«Кто будет это администрировать в вузе?»

Любой работник ВУЗа, относящийся к обучению или администрации. Дашборд read-only — сломать нечего. Бот работает автономно.

«Как вы защитите данные студентов?»

Сервер в локальной сети вуза. Данные не уходят в облако. Telegram-ID хэшируется в режиме анонима. Студент в любой момент может запросить удаление.

## 17. DEFINITION OF DONE

### Задача считается выполненной, когда:

- ☐ Код написан и работает без 	исключений в основном сценарии

- ☐ Изменения закоммичены с корректным 	prefix-сообщением

- ☐ Ветка замёржена в dev

- ☐ Базовый ручной тест пройден 	(описан в 15.1)

### MVP считается готовым, когда:

- ☐ Все P0-задачи выполнены (T01–T15)

- ☐ ≥ 10 P1-задач выполнены

- ☐ Seed-данные загружены, дашборд не 	пустой

- ☐ Сквозное демо (онбординг → БД → 	дашборд) работает 3 раза подряд

- ☐ Figma-макеты: 6 экранов готовы

- ☐ Питч-дека: 10 слайдов готовы

- ☐ Доступ с телефона через роутер 	работает

- ☐ README.md содержит инструкцию по 	запуску